Propuesta de trabajo

Sitios web y apoyo digital para OIKKA Chile y el Dojo Isshin Akira Temuco

Para: Dojo Isshin Akira / OIKKA Isshin Ryu Chile

De: Raúl Gutiérrez

Fecha: agosto 2026 · Válida por: 30 días

Tope por etapa de trabajo: hasta $1.000.000 (pesos chilenos).

Sobre impuestos: los valores están en pesos. Si se necesita boleta o factura con IVA, se puede agregar aparte.

# 1. De qué se trata esta propuesta

Hoy existen dos sitios antiguos (Temuco y OIKKA Chile). Ya estamos armando versiones más modernas y fáciles de usar en el celular y el computador.

1. Cuánto cuesta dejar listos y publicados esos sitios nuevos.

2. Cómo se pueden publicar noticias y eventos sin pedir ayuda cada vez a un técnico.

3. Cómo más adelante se puede usar un sistema para el día a día del dojo (alumnos, asistencia, exámenes), parecido a DojApp.

4. Un pago mensual para que los sitios sigan funcionando y con apoyo.

# 2. Cómo se verían los sitios y las herramientas

Las páginas de Temuco y OIKKA Chile son capturas del sitio ya implementado. El panel de noticias es captura real. Los paneles tipo DojApp son mockups de escritorio pensados para Isshin Akira Temuco (sin versión smartphone).

## 2.1 Página del Dojo Temuco (ya implementada)

Carta de presentación del dojo: nombre grande, foto de entrenamiento y botón para agendar clase de prueba.

Captura real — Dojo Isshin Akira Temuco

## 2.2 Página OIKKA Chile (ya implementada)

Página de la asociación a nivel país: escuelas y qué es OIKKA.

Captura real — OIKKA Chile

## 2.3 Panel para publicar noticias (ya implementado)

Pantalla real del admin: escribir un aviso, agregar foto y publicar.

Captura real — Admin noticias Isshin Temuco

## 2.4 Panel de avisos y eventos (propuesta Etapa B · Isshin Temuco)

Vista de escritorio estilo DojApp para Hombu Temuco: noticias, eventos, alumnos y contenidos.

Mockup escritorio — panel Isshin Dojo (estilo DojApp)

## 2.5 Sistema de asistencia del dojo (propuesta Etapa C1 · Isshin Temuco)

Vista de escritorio donde el sensei pasa lista en Hombu Temuco (basada en DojApp).

Mockup escritorio — asistencia Hombu Temuco

# 3. Qué ya está avanzado

| Qué | Estado | Para qué sirve |
| --- | --- | --- |
| Página del Dojo Temuco | Lista | Mostrar el dojo, horarios y agendar clase de prueba |
| Panel para publicar noticias (Temuco) | Listo | Subir avisos e imágenes ustedes mismos |
| Página de OIKKA Chile | Lista | Mostrar las escuelas del país y qué es OIKKA |

Páginas actuales: https://isshinryutemuco.cl/ · https://www.oikkaisshinryuchile.com/

# 4. Trabajo de una sola vez (por etapas)

Cada etapa no supera $1.000.000.

## Etapa A — Páginas nuevas en internet · $980.000

| Parte | Qué incluye | Valor |
| --- | --- | --- |
| Página Dojo Temuco | Presentación, programas, horarios, dojos, contacto y noticias | $380.000 |
| Página OIKKA Chile | Escuelas, etapas, qué es OIKKA, fotos, contacto | $320.000 |
| Panel de noticias | Entrar con usuario y contraseña para publicar o borrar noticias | $200.000 |
| Publicar en internet | Dejar las páginas al aire y revisar que todo funcione | $80.000 |
| Total Etapa A (recomendado) | Todo lo anterior junto | $980.000 |

## Etapa B — Avisos, eventos y fotos · $750.000

Publicar noticias, crear eventos, avisos urgentes, subir fotos y permisos por persona. Tiempo estimado: unas 4 semanas.

## Etapa C — Sistema del dojo (tipo DojApp), por partes

| Parte | Qué se entrega | Valor |
| --- | --- | --- |
| C1 · Primero en Temuco (Hombu) | Entrar al sistema, alumnos, grados y asistencia | $950.000 |
| C2 · Material y exámenes | Contenidos según el grado + avisos de examen + resumen simple | $900.000 |
| C3 · Otras escuelas | Sumar Los Ángeles u otras sedes OIKKA | $850.000 |

# 5. Pago mensual

Plan Simple · $65.000 al mes · Plan con apoyo de publicaciones · $150.000 al mes · Plan completo · $280.000 al mes

# 6. Calendario de trabajo (Gantt)

| Etapa | Qué pasa | Desde | Hasta |
| --- | --- | --- | --- |
| A · Páginas | ★ Páginas nuevas en internet | 01/09/2026 | 22/09/2026 |
| B · Avisos | ★ Panel de avisos listo | 23/09/2026 | 20/10/2026 |
| C1 · Dojo | ★ Sistema de asistencia en uso | 21/10/2026 | 04/12/2026 |

# 7. Números claros

| Concepto | Monto |
| --- | --- |
| Etapa A — ambas páginas + panel + publicar | $980.000 |
| Plan con apoyo de publicaciones | $150.000 al mes |
| Etapa B | $750.000 |
| Etapa C1 — alumnos y asistencia en Temuco | $950.000 |

# 8. Cómo se paga

Etapas A y B: 50% al aceptar · 50% al publicar. Etapa C: 40% / 30% / 30%. Mensual: cada mes.

# 9–11. Beneficios, decisión y contacto

Aprobar Etapa A ($980.000) y un plan mensual; confirmar dominios; decidir B y/o C1.

Raúl Gutiérrez — Sitios web, sistema de dojo y apoyo mensual

# Anexo — DojApp

Oficina digital del dojo: alumnos, asistencia, material por grado, avisos de examen y varias sedes. Las páginas web son la vitrina; DojApp es la herramienta interna.